## Slide 1: DIJKVERSTERKING MARKEN
Informatieavond
Dorpshuis Het Trefpunt
15 januari 2018

## Slide 2: terugblik
2013 : bestuurlijke keuze, Marken pilot voor meerlaagsveiligheid
2014: start procedure
2016: voorkeursalternatief dijkversterking

## Slide 3: meerlaagsveiligheid
crisisbeheersing
dijkversterking
waterbewuste inrichting

## Slide 4: versterkingsopgave
hoogte
stabiliteit
bekleding

## Slide 5: voorkeursalternatief
Buitenwaartse versterking
Versterking voor 50 jaar
Beheersen van zetting belangrijke randvoorwaarde in planuitwerking en realisatie

## Slide 6: ambities
Marken duurzaam veilig
  veiligheid voor 50 jaar
  duurzaam in materiaalgebruik en uitvoering
Samen voor veilig
  een dijkversterking met draagvlak
Mooi en maatwerk
  een dijk die past bij het unieke van Marken

## Slide 7: afronding planvorming
nadere uitwerking dijkontwerp + meekoppelkansen en beoordeling effecten
  meekoppelkansen voor natuur, recreatie, toerisme en watersysteem
  effectbeoordeling o.a. bodem, natuur, ruimtelijke kwaliteit, uitvoerbaarheid, kosten
dijkontwerp in projectplan Waterwet, effectbeoordeling in milieueffectrapport (MER)
ontwerp-projectplan ter inzage (september/oktober 2018)
  informatieavond
  mogelijkheid zienswijze in te dienen
Gedeputeerde Staten Noord-Holland (GS) keuren projectplan goed (voorjaar 2019)
  beroep mogelijk bij Raad van State

## Slide 8: richting uitvoering
grondonderzoek
bouwkundige onderzoeken woningen en opstallen
contractvoorbereiding in 2018
aanbesteding in 2019
beoogde start realisatie 2020

## Slide 10: DIJKVERSTERKING MARKEN TOELICHTING OP HET ONTWERP BEWONERSAVOND 15 JANUARI 2018

## Slide 11: Opbouw
Uitgangspunten voor het ontwerp
Dwarsprofielen west- en zuidkade
Knikken in de kades
Rozewerf
Vuurtoren
Haven
Verbindingsdijk
Bukdijk

## Slide 12: Uitgangspunten voor het ontwerp
Technisch ontwerpkader,
Restzettingseis 30 cm
Kader Ruimtelijke kwaliteit
Beheer en onderhoud
Wensen omwonenden / belanghebbenden

## Slide 13: Profiel kade op basis van ontwerpuitgangspunten

## Slide 14: Westkade
Kruinhoogte: 2,14 m ten zuiden van de haven; 1.97 m ten noorden van de haven
Binnenberm: 14 m
Talud/kruin/talud: 14 m
Buitenberm: 11 m
Verschuiving buitenteen tov huidig: 15 m

## Slide 15: Zuidkade, uitvoeringsvariant zandcunet
Kruinhoogte: 2,37 m
Veiligheidszone aanlegfase: 15 m
Binnenberm: boven veiligheidszone
Talud/kruin/talud: 17 m
Verschuiving buitenteen tov huidig: 35 m
Buitenberm: 13 m

## Slide 16: Zuidkade, uitvoeringsvariant compact
Kruinhoogte: 2,37 m
Binnenberm: 15 m
Talud/kruin/talud: 15 m
Verschuiving buitenteen tov huidig: 19 m
Buitenberm: 14 m

## Slide 17: KNIKKEN IN de nieuwe kades

## Slide 19: Ontwerpend onderzoek inpassing Rozewerf en gemaal

## Slide 21: Rozewerf_dwarsprofiel

## Slide 23: Vuurtoren

## Slide 26: hAVEN

## Slide 29: Verbindingsweg

## Slide 32: bUKDIJK